# Futsal OS — Идеи развития платформы

Обновлено после завершения Sprint 04 · версия 2.0

Текущий статус Контентная и базовая функциональная фаза Exercise Library завершена на уровне готовых пакетов. Подготовлено 115 упражнений и отдельный media layer. Следующий активный этап — Sprint 05.0: Training Builder Foundation.

# 1. Что завершено в Coach Workspace

Exercise Library: список, создание, просмотр, редактирование и сохранение упражнений.

Полный read/edit flow, локализация интерфейса и защита от потери несохранённых изменений.

JSON/CSV Import: preview, валидация, обработка дубликатов, фильтры результата, source metadata и очистка заголовков.

Media Management и Media Batch Import для обложек и тактических схем.

Coach Workspace Navigation.

Контентная библиотека v1: 115 упражнений в 10 пакетах.

Готовые visual packs для Technical и Passing; готовые tactical diagrams для Set Pieces.

# 2. Sprint 04 — карта завершения

| Sprint | Модуль | Статус | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.0–04.0.4 | Exercise Import и навигация | Package Ready | Preview, validation, duplicate handling, metadata, navigation |
| 04.1 | Warm-up Content Pack | Package Ready | 15 упражнений |
| 04.2–04.2.3 | Technical Content + Media | Package Ready | 15 упражнений, 15 обложек, 15 схем |
| 04.3–04.3.2 | Passing Content + Media | Package Ready | 15 упражнений, 15 обложек, 15 схем |
| 04.4 | Defending Content Pack | Package Ready | 10 упражнений |
| 04.5 | Finishing Content Pack | Package Ready | 10 упражнений |
| 04.6 | Attacking Combinations | Package Ready | 10 упражнений |
| 04.7 | Playing Out of Pressing | Package Ready | 10 упражнений |
| 04.8–04.8.1 | Set Pieces + Diagrams | Package Ready | 10 упражнений, 10 схем |
| 04.9 | Tactical Systems | Package Ready | 10 упражнений |
| 04.10 | Goalkeeper Content Pack | Package Ready | 10 упражнений |

# 3. Следующий активный этап

Sprint 05.0 — Training Builder Foundation Создать основу конструктора тренировки: метаданные сессии, добавление упражнений из библиотеки, порядок блоков, длительность, расчёт общего времени, черновик и сохранение.

## Границы Sprint 05.0

Training Session list и базовая страница создания.

Название, дата, возраст/команда, цель, длительность и заметки тренера.

Добавление упражнений из Exercise Library.

Изменение порядка упражнений и длительности каждого блока.

Автоматический расчёт общей длительности.

Сохранение тренировки как draft и повторное открытие.

## Не входит в Foundation

Календарь, посещаемость, push-уведомления и PWA.

AI-генерация тренировки.

Видеоанализ и Tactical Board.

Micro/Meso cycles и Team Space.

# 4. Дальнейший Coach Workspace roadmap

Sprint 05.x — Training Builder: foundation, edit flow, templates, publish flow.

Video Library.

Tactical Board.

Session Review.

Microcycles and Mesocycles.

Интеграция Training Builder с календарём, посещаемостью и статистикой.

После завершения Coach Workspace — Team Space.

# 5. Остальные продуктовые направления

| Направление | Краткая цель |
| --- | --- |
| Team Space | Лента команды, чат, личные сообщения, публикация планов и push-уведомления. |
| Календарь | Тренировки, матчи, турниры, сборы, восстановление, RSVP. |
| Индивидуальная работа | Индивидуальные планы, домашние задания, восстановление после травм. |
| Менеджер команды | Поездки, гостиницы, автобусы, документы, турниры и бюджеты. |
| Академия | Несколько возрастных групп, общая библиотека и разные тренеры. |
| Родительский кабинет | Расписание, посещаемость, оплаты, фото и сообщения. |
| Club Management | Загрузка залов, аналитика, бюджеты и отчёты. |
| Marketplace | Обмен упражнениями и независимый импорт библиотек. |
| AI | Рекомендации упражнений и автоматическое построение тренировок. |

# 6. Долгосрочная цель

Futsal OS — единая платформа управления футзальным клубом любого уровня: от любительской команды до профессионального клуба. Текущий продуктовый приоритет — последовательно завершить Coach Workspace, не распыляясь на параллельные крупные модули.